湖北亿优物业管理有限责任公司

笃行楼餐饮后厨天然气管道改造及增加炉灶设备项目（天然气管道改造部分）采购需求

一、采购内容

| 包号 | 项目名称 | 服务商名称 | 数量 | 预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笃行楼餐饮后厨天然气改造项目 | 武汉光谷 天然气有限公司 | 1 | 13584.98 |
| 合 计 |  |  |  |  |

备注：本项目共分1个项目包，服务商按上述对应包号提交密封单一来源响应文件进行单一来源商务洽谈。投标报价不应超出该包的采购预算价，超出即为无效投标。

二、工程施工范围、内容及技术要求

位于GY5-114-杨桥湖大道经济学院法商学院增加设备（工程改造-红线内）燃气项目范围内影响增加用气设备实施的天燃气管道迁改至双方一致认可的新位置。武汉光谷天燃气有限公司负责对其进行委托设计、设备材料采购、施工、监理及验收。工程内容详见武汉光谷天燃气有限公司提供的设计施工方案及工程预算书。

三、商务要求

（一）施工时间及期限：支付首付款后，武汉天燃气有限公司进场施工，并在进场施工后15日内完成改管工程，由于不可抗力、湖北亿优物业管理有限责任公司造成的原因或有关路政施工开挖协调工作影响，工期可顺延。（武汉光谷天燃气公司进场施工的前提条件：湖北亿优物业管理有限责任公司必须支付工程首付款）。

（二）施工责任及安全：

1.施工责任：

（1）湖北亿优物业管理有限公司施工责任：按协议条款支付工程款，如湖北亿优物业管理有限公司未及时付款，需按总价款的日3‰支付违约金，同时武汉光谷天燃气有限公司有权拒绝进场施工或采取相应法律措施；负责解决武汉光谷天燃气有限公司在施工过程中涉及城管、交管、园林及其他障碍方的问题协调，并承担相应的费用，如造成工期延误，工期应顺延；负责办理市政道路开挖手续并承担相应的赔偿费用（如有）；负责实施改管工程涉及到的、工程价格中未含的路面的恢复（如有）；协助武汉光谷天燃气有限公司组织工程验收工作。

（2）武汉光谷天燃气有限公司负责：负责改管工程中所有事宜，按燃气规范标准要求施工，确保工程质量符合国家规定；按城市管理有关法规和标准规范组织安全生产、文明施工；保证土建工程非机动车道、机动车道及人行道沟槽回填达到市政管理要求；武汉光谷天燃气有限公司施工单位必须服从湖北亿优物业管理有限责任公司的现场管理，做好文明施工；武汉光谷天燃气有限公司须按工期完成工程改管任务，因武汉光谷天燃气有限公司原因延误工期对湖北亿优物业管理有限责任公司造成的直接损失由武汉光谷天燃气有限公司负责承担。

2.施工安全：

（1）武汉光谷天燃气有限公司必须认真做好施工组织工作，开工前向湖北亿优物业管理有限责任公司申报施工组织设计和开工报告，武汉光谷天燃气公司负责对工程全过程做好安全措施，按城市管理有关规定安全施工，承担武汉光谷天燃气公司施工范围内的安全责任。

（2）武汉光谷天燃气公司负责施工现场文明施工工作，设置安全通道、安全标志，并及时清运垃圾，做到工完场清。

3.工程费用及付款方式：

（1）改管工程如产生建安工程费、材料费、设计费等费用，相关计费依据为：

1）建安工程费依据住建部《2013年建设工程工程量清单计价规范》、鄂建办【2018】27号文《2018年湖北省消耗量定额及全费用基价表》、武汉市城乡建设局［2021］X0002号市城建局关于发布《武汉市燃气管道工程消耗量定额及全费用基价表》等相关规范标准。

2）主材价格依据武汉市天然气有限公司年度招标采购价，武汉光谷天燃气有限公司提供该项目施工当期所使用的主材价格表并加盖企业公章，作为结算审计时的材料价格依据；其他材料价格依据施工当期的武汉市场信息价。

3）监理费按照鄂建监协［2015］7号文计算。

4）设计费参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）的相关费率计算。

5）竣工测量费按照《国测财字（2002）3号文》计算。

6）图审费按照鄂价房服［2006］273号文计算。

（2）本改管工程依据项目施工图纸及双方核定的工程量确定的含税包干价（不包含设计费）为¥13584.98 ，（大写）人民币壹万叁仟伍佰捌拾肆元玖角捌分，其中不含税价¥12463.28 、增值税税额¥1121.70 ，税率9％。当国家税收政策调整时，在保证不含税金额不变的前提下，税金、合同总价同步调整。

本协议签订之日起7天内，湖北亿优物业管理有限责任公司付给武汉光谷天燃气有限公司工程首付款为合同总价的100％，即¥13584.98（大写：人民币壹万叁仟伍佰捌拾肆元玖角捌分），湖北亿优物业管理有限责任公司按期履行本条款后，武汉光谷天燃气有限公司进场施工。

（3）武汉光谷天燃气有限公司根据湖北亿优物业管理有限责任公司的需求提供增值税专用发票或增值税普通发票。

（4）如本协议价格不含设计费，则设计的相关事宜（如有）另由湖北亿优物业管理有限责任公司与设计院签订合同并结算费用。

（5）如本协议工程涉及建筑红线相关工作，红线由湖北亿优物业管理有限责任公司负责办理，红线费用由湖北亿优物业管理有限责任公司另行支付。